# 中国有色矿业集团有限公司

# 贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察

# 报告整改方案

为深入贯彻习近平生态文明思想和党中央、国务院关于中央生态环境保护督察决策部署，认真落实《中国有色矿业集团有限公司中央生态环境保护督察报告》（以下简称《督察报告》）要求，深入打好污染防治攻坚战，加快解决突出生态环境问题，健全生态环境保护长效机制，持续改善生态环境质量，不断提升绿色低碳发展水平，加快构建新发展格局，打造具有全球竞争力的世界一流矿业企业，经中国有色矿业集团有限公司（以下简称“集团公司”）党委研究，特制定本整改方案。

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实党的十九大及十九届历次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任和主体责任，以更高的政治站位和更高的标准践行总书记长江大保护指示精神，以解决废水、废气、危险废物、尾矿库环境风险、土壤污染防控、矿山生态修复等突出生态环境问题为突破点，加强污染防治，建设具有全球竞争力的世界一流矿业企业。

（一）坚持政治引领，提高思想认识。坚决扛起生态环境保护的政治责任，把中央生态环境保护督察问题整改措施和成效作为贯彻落实习近平生态文明思想，落实党中央、国务院关于生态环境保护重大战略部署的重要体现，作为检验领导干部政治是否过硬、立场是否坚定、对党是否忠诚、态度是否坚决、能力是否合格的“试金石”，透过具体问题查找解决政治站位、思想认识、发展理念、体制机制以及政绩观等方面的深层次问题，把解决思想认识问题整改放在更加突出位置，进一步提高政治站位，牢固树立新发展理念，坚决摒弃“重经营、重发展、轻环保”的错误观念，以思想整改带动督察问题全面高质量整改。

（二）坚持法治思维，依法合规整改。加强生态环境保护法律法规学习，增强各级领导干部和全体员工生态环境法治观念和守法合规意识，确保各项整改工作符合法律法规、标准规范、监管要求，防止整改过程中产生新的问题，做到依法合规整改。

（三）坚持问题导向，全面系统整改。对《督察报告》反馈的问题，按照“科学、系统、法治”原则制定整改方案。对能立行立改的问题，按照“现在干、马上干、立即干”要求，做到边督边改，立行立改；对问题复杂、整改难度大，需要较长时间整改的问题，严格按照整改方案确保全面整改到位。整改过程中坚持举一反三、把解决当前问题与长远问题有机结合，及时发现同类问题，彻查彻改，着力提高生态环境保护和风险防控水平，从根本上解决好人民群众关注的身边生态环境问题，以高质量整改成果取信于民。

（四）坚持压实责任，从严从实整改。集团公司党委和出资企业党委切实负起督察问题整改工作的领导责任，党政主要负责人履行好第一责任人责任，并将任务目标层层分解落实，压力层层传导。加强整改过程的监督检查，严格整改问题验收销号，确保各项整改任务严格按标准和时限整改到位。

# 二、工作目标

督察反馈的生态环境领域突出问题得到有效治理，生态环境质量持续改善，生态环境保护管理长效机制逐步形成，绿色低碳高质量发展格局初步建立。

（一）督察反馈问题全部整改到位。集团公司上下从提高政治站位、端正思想认识、更新发展理念、增强社会责任、转变环保观念改起，逐一明确整改目标、措施、责任和时限，推动问题全面整改到位。对《督察报告》指出的22项问题，制定了184条整改措施，2022年底整改措施完成率不低于80%，2023年底整改措施完成率不低于90%，2024年底整改措施完成率不低于95%，其余整改措施按整改方案确定的目标时限按时完成整改，确保全部问题整改到位。督察进驻期间交办的群众举报件23件，目前已办结16件、阶段办结7件，2023年底前全部办结。

（二）生态环境质量持续改善。按照绿色低碳发展要求，所有污染物达标排放，主要特征污染物排放总量同口径逐年持续下降，矿山复垦应复尽复率达到100%，危险废物合规处置率达到100%，按照国资委统一部署，完成二氧化碳管控目标。

（三）生态环境保护长效机制逐步形成。做好顶层设计，打造现代环境治理体系，完善生态环境保护责任和绩效考核机制，健全生态环境保护监督和问责机制，把“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“源头严控、过程严管、失责严惩”落到实处。在项目规划、投资并购、工程建设、生产经营、采购销售的全过程，把生态环境保护各项要求放在更加突出的位置，逐步形成生态环境保护长效机制。

（四）绿色低碳高质量发展格局初步建立。深入贯彻落实新发展理念和“碳达峰、碳中和”工作要求，以降碳为重点战略方向，调整产业结构，淘汰落后产能，推动产业升级优化，全面推动建立“绿色勘探、绿色采选、绿色冶炼、绿色加工”的绿色低碳循环产业体系，初步建立集团公司绿色低碳高质量发展格局。

# 三、主要措施

## （一）提高政治站位，强化责任落实

1.加强习近平生态文明思想学习，压实政治责任。进一步加强对习近平生态文明思想、习近平总书记关于长江大保护和黄河流域生态保护重要讲话精神、习近平总书记对集团公司三次重要指示批示精神的再学习、再领会，把贯彻落实习近平生态文明思想放在更加突出位置，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，坚持用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，把加强生态文明建设和生态环境保护作为增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的切实行动。树牢“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，不折不扣地落实好党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。建立常态化学习机制，及时传达学习习近平总书记关于生态文明建设的重要指示批示精神，做到应学尽学，并列入党支部“三会一课”学习内容；将学习和贯彻落实情况作为党建责任制考核、各级党委班子民主生活会的重要内容，并纳入巡视巡察政治监督范围。推动习近平生态文明思想学深悟透，不断提高生态环境保护工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.坚决落实生态环境保护主体责任。加强集团公司党委对生态环境保护工作的领导和董事会对重大环保事项的决策审核，坚持安全环保是“1”，其他都是“1”后面的“0”的理念，加强绿色转型和高质量发展的顶层设计，落实主体责任；树立正确的发展观，处理好生产经营同生态环境保护的关系，将生态环境保护与企业发展放在同等重要的位置，同规划、同部署、同落实，融入生产建设发展全过程。强化集团公司总部监管职责，严格考核问责，建立发现和解决问题的机制；明晰集团总部及出资企业生态环境保护职责，建立各层级生态环境保护责任体系和责任清单，进一步明确责任边界，全面履行生态环境保护主体责任。

## （二）坚持生态优先，推动绿色发展

1.强化节能降耗推进绿色低碳转型。认真贯彻落实中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、国务院《关于2030年前碳达峰行动方案》，2022年发布集团公司绿色发展规划，有效控制能源消费总量，扩大清洁能源使用，提升能源利用效率；加快技术升级改造步伐，坚决淘汰落后产能，努力降低综合能耗，新建冶炼企业采用先进技术，综合能耗达到标杆水平，存量企业通过技术升级，综合能耗逐步达到行业平均水平，绝不做高能耗、高污染和落后产能的保护伞，把推动绿色低碳转型作为集团公司“十四五”期间的重要战略任务，书写中国有色集团高质量发展新篇章。

2.严格建设项目和投资并购管理。树立生态优先意识，对不符合国家产业政策、国土空间规划、“三线一单”等要求的项目坚决不上马、不并购，严控“两高”项目。所有新、改、扩建项目严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度，加强建设项目监管，杜绝未批先建、未验先投等环境违法违规行为。对建设项目合规性进行全面排查，不符合要求的严格整改。对投资并购项目全面实施生态环境保护尽职调查，避免项目存在重大生态环境风险。

3.统筹规划“碳达峰、碳中和”工作。深入学习领会习近平总书记关于“碳达峰、碳中和”的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的重要部署，以国家“30·60目标”为引领，根据国家的统一部署和国资委“双碳”工作要求，制定集团公司“双碳”工作方案，把发展建立在资源高效利用和绿色低碳基础之上，努力实现绿色低碳转型和高质量发展。设立“碳达峰、碳中和”专门机构，明确“双碳”路线图和时间表，对集团公司碳减排、碳资产进行统筹管理，实现单位产品碳排放量逐步下降，有效控制碳排放总量。

4.科技创新引领绿色发展。将科技创新作为集团公司“1+4”战略的核心，坚持需求牵引、研用结合、突破瓶颈，发挥科技创新支撑当前、引领未来的作用，让创新成为发展第一动力；成立创新研究院，大力支持绿色科技创新项目，在污染治理、减污治污、节能降耗、资源高效利用等关键领域取得技术新突破；加大以钴为核心的新能源、新材料等方面的科技攻关和成果转化力度，加快培育新兴产业；依托中色大冶冶炼厂奥斯麦特炉技术，充分开发利用城市矿产资源；依托中色桂矿院开展绿色勘查、矿山生态修复、土壤和地下水治理新技术研发和转化。

## （三）突出重点，深入打好污染防治攻坚战

1.深入开展大气污染防治。认真贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》和中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，严格执行国家和地方对大气污染物排放管控要求，有效控制废气无组织排放。中色大冶完成冶炼厂熔炼车间、转炉车间、废杂铜车间无组织烟气收集改造工程，完成全厂火法工艺优化升级，建设高浓度二氧化硫烟气制酸系统，大气环境得到有效改善；中色沈矿完成铁岭药剂恶臭气体收集处理工程，解决恶臭扰民问题，大井子锡业通过工艺升级和完善烟化炉烟气收集装置，解决高能耗和无组织烟气排放问题，大井子矿业完成厂区粉尘治理工程，解决无组织排放严重问题；中色平桂淘汰现有燃煤锅炉，解决燃煤污染问题。

2.着力解决水污染防治问题。认真贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》，全面完善、优化生产企业清污、雨污分流系统，提升污水处理能力，加强废水在线监测系统管控，有效防范水污染风险，坚决杜绝违法违规排污行为。中色大冶完成冶炼厂雨污管网及污水处理改造工程，完成污酸车间清污分流改造，确保废水稳定达标排放，完成铜绿山矿露天堆放的金精矿处置，有效防范废水污染环境；中色沈矿加强富邦铜业污水处理站管理，确保车间排口达标；中色股份完成中色锌业总厂废水综合治理项目建设，确保达标排放。

3.认真贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，深入打好净土保卫战，全面落实土壤污染防治行动计划，以有色金属采选冶企业为重点，开展污染隐患排查，全面防控风险。中色平桂依法合规完成退役冶炼厂废渣安全处置。中色股份完成中色白矿退役铅冶炼厂设备设施拆除工作，合规处置厂区内固体废物。

4.依法合规处置危险废物。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物填埋污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》要求，开展危废减量化和综合利用工作，所有危险废物产出单位，严格危险废物管理，做好收集、贮存、转移、利用、处置全过程监管，确保危险废物按要求合法合规处置。中色锌业采用火法工艺处理新增冶炼废渣，实现源头治理，对贮存的危险废物采取风险管控措施，妥善解决存量危险废物问题；中色平桂通过优化调整工艺，减少危险废物产出，严格危险废物管控，依法合规处置，对违法处置硫精矿造成环境污染问题开展治理，完成钨业公司存量碱煮渣的处置；中色东方健全危险废物管理制度，严格危险废物管理，加强对第三方处置单位的资质审核和监管，确保危险废物合规储存和处置。

5.防范化解尾矿库环境风险。认真贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带生态环境保护规划》及国家防范化解尾矿库安全环保风险要求，完善尾矿库截洪沟建设和防渗截渗措施，消除环境隐患。高标准推动丰山铜矿尾矿库问题整改，矿山立即停产，尾矿及矿井涌水停止排入尾矿库，启动尾矿库闭库工程，完成丰山铜矿尾矿库截洪沟及渗滤液收集系统建设，优化矿井涌水处理方式，确保达标排放；立即拆除清理赤马山铜矿其他企业选矿厂，对非法选矿产生的尾砂进行安全处置，实施尾矿库闭库及生态修复工程；完善铜山口矿尾矿库截洪沟建设。中色沈矿完成大井子尾矿库截洪沟和防渗截渗设施建设。中色平桂完成桂华成公司闭库尾矿库污染防治工程。

6.加快推进矿山生态修复。加强绿色矿山建设与维护，在矿山地质环境保护与土地复垦方案基础上，按“边开采、边治理”原则，进一步加快矿山生态修复进度，未治理区域采取污染防治措施。中色股份完成中色白矿现有的14个废石堆场和4个露天采坑生态修复，保证治理和修复效果；中色大冶完成铜山口矿露天采坑修复治理和赤马山矿生态修复工作；中色红透山完成排岩场170余万方废石清运和生态修复工作。

## （四）强化生态环保制度建设，构建科学长效机制

1.完善生态环境保护管理体系。根据中办、国办《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，结合集团公司实际，建立健全科学合理的生态环境保护管理体系，构建高效的生态环境保护工作机制。完善覆盖全级次的生态环保责任体系，层层压实各级企业责任，确保主体责任有效落实；完善集团公司环保制度体系，建立完善集团公司《生态环境保护管理办法》《固体废物管理办法》《突发环境事件应急管理办法》《内部督查管理办法》《生态环境事件责任追究办法》《总部安全环保责任制》《环境问题整改验收销号办法》等管理制度；进一步建立健全集团公司隐患排查与治理机制、应急管理机制，推动长效机制不断完善。

2.强化生态环境保护监督考核与问责。修订完善集团公司《生态环境事件责任追究办法》，加强对总部和出资企业生态环境保护工作的监督，建立“监督、考核、问责”三位一体的监管机制。加大对环保履职不到位、隐患治理不及时、环境违纪违法案件、信访举报、生态环境损害赔偿、公益诉讼、突发环境事件等监督整改和问责力度，对直接责任人、负主要领导责任的人员精准问责；修订《企业负责人经营业绩考核办法》，将安全环保绩效考核权重由3-5分调增至8-10分，提高环保工作在绩效考核中的比重，充分发挥环保考核“指挥棒”的作用；进一步完善内部环保督查机制，充实专业力量，持续做好内部督查常态化工作，及时发现问题、排除隐患、防控风险；建立集团安全环保部门与纪委联动追责机制，强化环保问题监督执纪问责。

# 四、保障措施

（一）加强组织领导。加强集团公司党委对中央生态环境保护督察反馈问题整改工作的领导，成立以党委书记、董事长为组长的中央生态环境保护督察反馈问题整改领导小组（以下简称领导小组），统筹推进整改落实。领导小组下设办公室和中色大冶组、其他企业组、监督督导组、追责问责组四个专项工作组；各企业成立相应的整改领导小组和工作专班，负责本单位的整改落实工作。明确各单位党委对督察问题整改负有主体责任，各责任单位主要领导是整改工作第一责任人，每项整改问题细化成若干整改措施，明确责任单位、验收单位、整改目标和整改时限，制定整改验收销号流程和标准、建立整改工作报告制度、形成闭环，从严压实整改责任。

（二）建立督办机制。成立现场整改督办专班，常驻现场，督导整改；集团公司党委和领导小组定期听取专项工作组和现场专班督察反馈问题整改情况汇报，及时掌握整改进展和存在的问题，研究部署推进整改工作；领导小组办公室定期调度督察问题整改进度和整改成效，对重点问题重点督办，专题研究推动整改；各工作组定期下沉整改现场，对出资企业整改进行指导与督办，帮助企业协调解决整改过程中出现的问题，对整改进度、整改效果、群众满意度进行核查，确保问题整改落实到位。

（三）强化技术保障。加强习近平生态文明思想学习，加强业务培训，提高各级领导人员和生态环保管理人员政治素质、业务素质，提高发现问题、解决问题的能力；强化生态环境保护组织机构和人才队伍建设，充分发挥集团公司生态环保专家库和第三方专业机构的智囊作用，提升集团公司环保专业化管理水平；加强资金保障，确保督察反馈问题整改资金落实到位，“十四五”期间用于生态环境保护的资金投入较“十三五”期间增加70%。

（四）严格考核评价。严格落实“党政同责、一岗双责”，压紧压实各级党组织及各级领导干部生态环境保护工作责任，强化相关部门的监管职责，形成党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，班子其他成员分工协作专项抓，齐心协力，齐抓共管的工作格局，确保整改事事有人抓，有序推进整改任务的落实。严格按照整改验收销号标准完成整改，杜绝虚假整改、表面整改、敷衍整改和纸面整改，确保整改实效。将督察整改任务按时销号纳入各管理层级经营业绩考核和职能部门目标管理绩效考核体系，作为考核评价的重要内容。加强考核结果运用，将生态环境保护履职尽责情况与干部选拔任用挂钩，对因在生态环境保护方面工作开展不力、问题整改不力被问责的干部，规定期限内，不得提拔使用或转任重要职务。

（五）严肃责任追究。全面完成中央生态环境保护督察问题整改是一项严肃的政治任务，在整改过程中坚决做到原因不查明不放过、问题不解决不放过、责任不追究不放过、监管措施不落实不放过、长效机制不建立不放过。集团公司各级纪委对整改全过程实施监督，对整改中存在的工作部署推进不力、履职不到位、执行不严格、不作为、乱作为、慢作为、违法违规、失职失责、弄虚作假等问题，及时介入调查，依规依纪依法予以处理，严肃追责问责，及时开展警示教育。

（六）主动接受监督。自觉主动履行社会责任，严格执行环境信息披露及公开制度。积极主动与企业所在地党委、政府和有关部门沟通汇报，及时通报整改情况，争取地方党委、政府和有关部门的大力支持，按要求及时通过中央有关新闻媒体、国务院国资委和集团公司门户网站向社会公开集团公司整改方案和整改落实情况，主动接受社会和公众监督。

# 附件：中国有色矿业集团有限公司第二轮中央生态环境保护督察报告整改措施清单

# 附件：

## 中国有色矿业集团有限公司

## 第二轮中央生态环境保护督察报告

## 整改措施清单

一、政治站位不高。中国有色集团各级公司学习贯彻习近平生态文明思想不深入，没有把生态文明建设贯穿生产发展的各方面和全过程，没有将生态环境保护与生产发展放在同等重要的位置。学习贯彻中央有关生态环境保护决策部署不及时、不深入，甚至存在为应付检查而突击学习的现象。2016年1月、2018年4月和2020年11月，习近平总书记先后三次主持召开深入推动长江经济带发展座谈会，强调长江经济带要“共抓大保护、不搞大开发”，但位于长江流域的中色大冶公司，直到此次督察进驻后，才在集团公司组织下学习习近平总书记系列重要指示精神和《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带生态环境保护规划》。2017年和2018年，党中央、国务院先后印发甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题的通报和《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，直到此次督察进驻前三天，中国有色集团党委才集中组织学习以上两份重要文件。

责任单位：集团公司党委、党群工作部、安全环保部、人力资源部、科技和信息管理部、巡视工作办公室、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：深入学习贯彻习近平生态文明思想，习近平总书记关于长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”系列重要指示精神，党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护重大决策部署，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，把中央生态环境保护督察及“回头看”指出问题的整改作为一项政治任务来抓，建立常态化学习机制，保证应学尽学、应学必学，坚决克服学习不及时、不深入和突击学习现象。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，正确处理好企业发展和生态环境保护的关系，把生态文明建设贯穿生产发展的各方面和全过程，把生态环境保护与生产发展放在同等重要位置，深入打好污染防治攻坚战，认真落实好《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带生态环境保护规划》，积极主动解决历史遗留生态环境问题，加快集团公司现代环境治理体系建设，加强生态环境保护，全面促进集团公司绿色低碳发展。

整改时限：2022年8月，长期坚持

整改措施：

1.加强习近平生态文明思想学习贯彻，将习近平生态文明思想和关于生态文明建设重要批示指示精神，党中央、国务院生态环境保护决策部署纳入各级党组织年度学习计划，作为各级党委理论中心组的必学内容，并抓好贯彻落实；收集整理习近平总书记关于加强生态文明建设重要讲话及指示批示精神、党和国家生态文明建设重大战略决策内容，及时组织学习。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.集团公司党委和各出资企业党委组织对习近平总书记关于长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示精神、甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题的通报进行再学习、再领会，在全集团开展“长江大保护”专项警示教育活动。组织相关企业认真学习贯彻中华人民共和国长江保护法、长江经济带生态环境保护规划，联系实际落实到工作中。严格按照党中央、国务院要求，全面排查集团公司长江沿线的资源开发、冶炼加工、工程建设等涉及到排污、高耗能、区域功能规划的项目，根据排查结果制定整改方案，逐项分步整改落实到位。【整改时限：2022年6月形成排查问题清单，长期坚持】

3.推动习近平生态文明思想学习进车间、进基层，将习近平生态文明思想学习列入党支部“三会一课”学习内容，每年至少学习四次，不断提高基层党组织生态环境保护的政治意识。【整改时限：立行立改，长期坚持】

4.将习近平生态文明思想学习贯彻情况和中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况作为各级党组织年度民主生活会（组织生活会）对照检查的重要内容。【整改时限：立行立改，长期坚持】

5.结合年度党建责任制考核，将学习贯彻习近平生态文明思想情况作为集团公司总部和各出资企业党建责任制考核的重要内容，将总部各部门和各出资企业党委学习贯彻习近平生态文明思想情况纳入年度党建责任制考核。【整改时限：立行立改，长期坚持】

6.将贯彻落实习近平生态文明思想、党和国家生态环境保护重大战略部署、中央生态环境保护督察问题整改情况纳入巡视巡察政治监督范围，巡视巡察中及时督促被巡视巡察党组织落实生态环境保护问题整改责任。【整改时限：立行立改，长期坚持】

7.深入贯彻习近平生态文明思想，转变发展方式，树立正确的发展观，正确处理好企业发展和生态环境保护的关系，将生态文明建设贯穿到生产发展的各方面和全过程，将生态环境保护与生产发展放在同等重要位置，贯穿勘探、采选、冶炼、加工全产业链，推动“绿色勘探、绿色采选、绿色冶炼、绿色加工”目标的早日实现。【整改时限：立行立改，长期坚持】

8.坚持绿色发展理念，坚定生态环境保护优先的发展战略，加强顶层设计，将中央生态环境保护决策部署和生态环境保护工作作为集团公司党委会、总经理办公会的重要内容，党委会、总经理办公会每年研究部署生态环境保护工作各不少于4次。【整改时限：立行立改，长期坚持】

9.集团公司开展生态环境保护大学习、大讨论，针对集团公司生态环境保护方面存在的问题进行研讨，深刻剖析存在的深层次原因，举一反三制定整改方案，并严格实施。【整改时限：立行立改，长期坚持】

10.通过集团公司官网、公众号、企业微信等媒体平台，大力宣传习近平生态文明思想，提高全员生态环境保护意识，积极践行绿色生产和绿色生活方式，推动绿色发展。【整改时限：立行立改，长期坚持】

11.将习近平生态文明思想纳入集团公司中高层管理人员培训班必修课，作为政治理论学习的重要内容。【整改时限：立行立改，长期坚持】

12.集团公司定期开办生态环境专题培训班，各出资企业结合本企业生态环境管理需要开展针对性培训。【整改时限：立行立改，长期坚持】

13.加强环保队伍建设。充实专业力量，集团总部和各级生产型出资企业建立独立的安全环保管理机构，总部环保管理人员达到6人；二级生产型出资企业总部环保专职管理人员，按规模大小配置3-5人；二级以下采选冶及化工等生产型出资企业环保专职管理人员配置不低于2人，理顺环保专业人员上升通道。加强能力建设，与有关院校联系加强环保人员的知识更新和知识提升，通过专题学习培训和一线历练，不断提高环保人员的履职能力。【整改时限：2022年8月，长期坚持】

14.成立中央生态环境保护督察反馈问题整改领导小组，集团公司党委书记、董事长任组长，集团公司总经理和专职副书记担任常务副组长，班子其他成员担任副组长，成员由集团公司高级管理人员和总部各部门负责人组成。领导小组下设办公室，负责领导小组的日常工作，并成立中色大冶组、其他企业组、监督督导组、追责问责组四个专项工作组；集团公司层面成立中色大冶整改工作专班；各有关企业成立相应的领导小组和工作专班，负责本单位的整改落实工作，从严压实整改责任，高质量完成整改任务。【整改时限：立行立改，长期坚持】

15.定期召开中央生态环境保护督察反馈问题整改推进会，对整改过程中存在的问题进行督促协调，对整改推进不力等进行警示通报或问责，部署落实下一步工作，推动问题整改。【整改时限：立行立改，长期坚持】

二、督察发现，中色大冶公司丰山铜矿尾矿库建于上世纪70年代，距离长江干流仅800余米。根据2012年丰山铜矿中段开采工程环评要求，尾矿库应建设2550米截洪沟，减少雨水入库，并对尾矿废水进行治理，《湖北省尾矿库污染防治工作方案（2019-2020年）》对此也提出明确要求。但该公司一直未建设截洪沟和选矿废水氧化曝气及渗滤液处理设施，导致大量雨水入库形成尾矿废水外排长江，2020年排水总量达279万立方米，吨产品排水量是基准限值的3.48倍。《大冶有色季度环保检查及考核记录》显示，2020年以来，该尾矿库外排废水pH值、化学需氧量浓度等不能稳定达标。

责任单位：集团公司党委、中色大冶、安全环保部、投资矿勘部、工程管理部、集团纪委

验收单位：集团整改办

整改目标：认真落实《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带生态环境保护规划》，立即停用丰山铜矿尾矿库，完成截洪沟及废水处理设施建设，确保废水稳定达标，合规排放，启动闭库程序，依法依规完成尾矿库的闭库工作，彻底消除尾矿库安全环保隐患。

整改时限：2022年11月，长期坚持

整改措施：

1.进一步加强习近平生态文明思想学习，坚决贯彻落实习近平总书记关于长江“共抓大保护、不搞大开发”“留一江清水，惠泽子孙万代”的指示精神，切实提高生态环境保护意识，督促中色大冶对习近平总书记关于长江大保护的三次重要讲话精神开展再学习、再领会，责成中色大冶党委召开专题民主生活会，深入剖析问题发生的原因，制定针对性措施，形成整改方案。集团公司成立中色大冶整改工作专班，常驻现场，督导问题整改。【整改时限：2022年3月，长期坚持】

2.丰山铜矿立即停产整改，停止向尾矿库排放尾砂和选矿废水。【整改时限：立行立改】

3.落实2012年丰山铜矿中段开采工程环评和《湖北省尾矿库污染防治工作方案（2019-2020年）》要求，委托有资质的第三方机构或单位重新设计尾矿库截洪沟，完成新增3150米截洪沟建设，疏浚原有截洪沟700米。【整改时限：2021年12月】

4.完善尾矿库渗滤液收集设施，渗滤液收集后经废水处理系统处理达标排放。【整改时限：2022年2月】

5.矿井涌水不再排入尾矿库，全部排入废水处理系统，减少尾矿库排水量。【整改时限：2021年9月】

6.完善现有废水处理系统。建设1套矿井涌水混凝沉淀预处理系统，矿井涌水经预处理后进入废水处理系统；废水处理系统增设1套曝气+整装式一体化混凝沉淀深度处理设施，实现废水稳定达标；更新在线监测设施，确保监测数据准确。【整改时限：2021年12月】

7.在当地生态环境部门指导下，委托有资质的第三方机构或单位分别制定丰山铜矿尾矿库污染防治方案和闭库设计方案，提前开展闭库工作。2022年4月完成初步设计及安全设施设计；2022年7月完成安全设施设计评审及批复；2022年10月完成施工图设计，取得环境影响评价批复；2022年11月开始闭库工程施工。【整改时限：2022年11月开始闭库工程施工，按闭库方案时限完成整改】

8.制定丰山铜矿尾矿库闭库后管理制度和管理计划，严格实施，定期开展闭库后环境风险评估，加强矿井涌水监测，从根本上消除尾矿库对长江的安全环保威胁。【整改时限：长期坚持】

9.开展责任追究。对相关责任人进行追责处理。【整改时限：2022年4月】

三、中色大冶公司冶炼厂各类环境问题突出，2017年以来，当地政府和有关部门先后7次约谈或发函，督促其整改存在的突出生态环境问题,但该公司敷衍应付。2016年第一轮督察期间，群众举报中色大冶公司冶炼厂污染严重。当地有关部门调查属实，责令该公司制定整改方案并限期整改。根据中色大冶公司整改方案，应于2018年年底前完成冶炼厂污水治理设施提标改造，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求。但该公司敷衍应对、消极整改，没有在解决处理设施简陋、雨污管网老旧破损等根本问题上下功夫，反而采取向沉淀池投加铁盐和双氧水的临时措施进行“整改”，甚至将没有防渗措施的水沟用作曝气池。

责任单位：中色大冶、各出资企业、科技和信息管理部、安全环保部、投资矿勘部、工程管理部、集团纪委

验收单位：集团整改办

整改目标：认真贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》，落实当地政府和有关部门的约谈及发函督办要求，完成中色大冶冶炼厂污水处理系统、雨污管网和转炉厂房烟尘收集及处理系统改造，解决第一轮中央环保督察群众举报中色大冶冶炼厂污染严重的问题。

整改时限：2024年3月，长期坚持

整改措施：

1.中色大冶冶炼厂升级改造污水处理系统和厂区雨污管网：

（1）增加生产废水处理过程监控，制定污水处理站《清水池进口废水运行管理制度》，严格执行，实现外排水稳定达标。【整改时限：2021年10月，长期坚持】

（2）对原有水沟进行防渗处理，停用曝气功能，将具有防渗功能的预沉淀池改造为曝气池。【整改时限：2022年2月】

（3）实施厂区雨污分流及污水处理站升级改造。委托有资质的第三方机构或单位重新设计厂区雨污管网，增设初期雨水收集池，实现雨水、工业废水和生活污水彻底分流。涉重污水架空管道输送，有效避免渗漏问题；各车间排放的涉重金属废水集中收集后输送至污酸处理系统处理，确保进入污水深度处理系统前第一类重金属达标排放。新建初期雨水处理系统，确保初期雨水全部回用。升级改造污水处理系统，实现日处理工业废水3000立方米。增加雨水、污水在线中控监测系统，及时调整工艺运行参数，确保系统稳定运行。实现“雨污分流、分质处理、梯级回用”，废水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》。2022年6月完成施工图设计，2023年3月完成工程建设。【整改时限：2023年3月】

（4）对精矿库、石英库、粉煤库等建设防尘设施，减少粉尘无组织排放；对物料运输环节加强覆盖和密封管理，减少抛洒，加强地面清扫，减少运输扬尘。【整改时限：2023年6月，长期坚持】

2.对冶炼厂转炉主厂房无组织排放问题开展治理：

（1）立行立改，在保证安全的条件下，对转炉厂房主要区域、通道、转炉本体相关设备设施进行密封，优化转炉滑动烟罩，减少漏风；增设引风机，加大系统排放烟气收集能力；增大转炉冰铜包，由6立方米增加到7立方米，增加单次加料量，减少加料频次和烟罩开放时间。【整改时限：2021年12月】

（2）开展转炉系统环境提升改造。委托有资质的第三方机构或单位开展转炉改造升级设计工作，在确保厂房结构安全，完成加固工程的基础上，抬高转炉厂房屋面，安装厂房顶部集烟系统，优化环集管网，新建环集收尘与脱硫系统；优化生产组织方式，实施低空污染源头治理，减少一台转炉作业，降低烟气产出量；增设转炉冷料在线加入系统，减少转炉转出的频次。2022年5月完成厂房结构检测和设计工作，2022年6月开始实施转炉主厂房加固加高工程，2022年12月开始实施环集收尘与脱硫系统改造，2023年12月底完成工程施工。【整改时限：2023年12月】

（3）完成全厂火法工艺优化升级，建设高浓度二氧化硫烟气制酸及余热回收系统，降低全厂总烟气产出量和化石燃料消耗量，全面提升工艺指标、降低能耗。【整改时限：2024年3月】

3.对7次约谈及督办函落实不力的情况开展责任调查，进行责任追究。【整改时限：2022年4月】

4.建立集团公司和出资企业与当地政府和生态环境部门的沟通机制，定期沟通地方政府约谈和督办问题整改落实情况，确保信息传递顺畅，共同督促问题整改。【整改时限：立行立改，长期坚持】

5.督促各出资企业建立生态环境问题政府部门约谈和督办问题台账，在接到约谈和督办后10个工作日内上报集团公司；将约谈和督办问题整改方案及完成情况及时报集团公司，对整改进度和质量实行全过程跟踪管控。【整改时限：2022年3月，长期坚持】

6.中色大冶成立专班，定期下沉社区，核查、反馈、处理、通报生态环境信访投诉问题，形成闭环管理机制，建立和谐厂地关系。【整改时限：立行立改，长期坚持】

四、绿色低碳发展意识不强。中国有色集团生态优先、绿色发展意识不强。2020年6月，国务院国有资产监督管理委员会印发《中央企业能源节约与生态环境保护2019年工作情况和2020年工作要点》，要求“中央企业要立足自身实际，编制实施绿色发展规划”，但中国有色集团至此次督察进驻时仍未编制绿色发展规划。

责任单位：集团公司党委、创新研究院、安全环保部、战略研究室、企业发展部、财务部、投资矿勘部、科技和信息管理部、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：提高绿色低碳发展意识，将“碳达峰、碳中和”融入企业中长期发展目标，制定绿色发展规划，强化绿色发展战略引领。

整改时限：2022年12月，长期坚持

整改措施：

1.强化绿色低碳发展意识。把握新发展阶段、落实新发展理念、构建新发展格局，将补齐生态环境短板、推动绿色低碳转型纳入“十四五”规划，作为集团公司“十四五”期间的重要战略任务。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.统筹规划碳达峰、碳中和工作。深入学习领会习近平总书记关于“碳达峰、碳中和”的重要讲话和指示批示精神，全面落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的重要部署，以国家“30˙60目标”为引领，根据国家统一部署和国资委“双碳”工作指导意见，设立“碳达峰、碳中和”专门机构，制定集团公司“碳达峰”行动方案，明确路线图和时间表，积极开展碳中和实施路径研究。积极利用非化石能源，减少化石能源消耗量，提升能源利用效率，不断提升绿色低碳发展水平。【整改时限：2022年12月，长期坚持】

3.根据国资委《中央企业能源节约与生态环境保护2019年工作情况和2020年工作要点》，结合“双碳”要求，完成集团公司绿色发展规划编制工作。【整改时限：2022年6月】

4.构建绿色技术创新体系。加大绿色勘探、绿色智慧采选、以钴为核心的新能源材料等科技攻关和成果转化力度;开展矿山生态修复、污染土壤治理和地下水污染防治等技术的研发和运用；加速研究绿色、高性能科技先导型选矿药剂。【整改时限：长期坚持】

5.全面开展绿色矿山建设及清洁生产。集团境内所有矿山严格按绿色矿山标准建设和完善，争取全部进入国家绿色矿山名录；境内涉及采选、冶炼、化工、加工的企业全部通过清洁生产审核。【整改时限：立行立改，长期坚持】

6.积极发展循环经济业务，依托中色大冶冶炼厂奥斯麦特炉技术，开发“城市矿山”，协同处理有色金属固体废物、危险废物、电子废弃物等，形成集团公司废物处理和综合利用示范中心。【整改时限：立行立改，长期坚持】

7.加强集团公司生态环境保护支出全面预算管理，统筹安排好生态环境保护、绿色发展的资金保障工作。“十四五”期间用于生态环境保护的资金投入较“十三五”期间增加70%。在制定年度财务预算时，优先足额安排中央生态环境保护督察反馈问题整改项目和绿色发展所需资金。【整改时限：立行立改，长期坚持】

五、中国有色集团对绿色低碳转型发展的重要性、紧迫性认识不足，节能降耗工作推进不力。中色沈矿公司下属富邦铜业公司能耗长期居高不下，2018年以来,铜精矿到粗铜的综合能耗超过280千克标准煤/吨，高于国家《铜冶炼行业规范条件》规定的180千克标准煤/吨，是全国同行业平均水平的2倍多。2019年11月，中色沈矿公司向中国有色集团请示实施富邦铜业公司节能减排技改项目，将能耗降至134千克标准煤/吨以下，但集团公司以项目投资大、副产品市场需要论证为由一直搁置。2019年,当地节能监察机构要求富邦铜业公司淘汰列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的86台机电设备，但截至督察时仅淘汰7台，其余79台仍在违规使用。中色平桂公司下属桂华成公司的钨采选综合能耗、中色沈矿公司下属大井子锡业公司的锡冶炼综合能耗、中色奥博特公司的铜加工综合能耗均高于行业规范限值，分别为全国同行业平均水平的1.6至2倍以上。

责任单位：中色沈矿、中色平桂、中色奥博特、投资矿勘部、科技和信息管理部、战略研究室、企业发展部、各出资企业

验收单位：集团整改办、中色沈矿、中色平桂、中色奥博特

整改目标：大力推进集团公司绿色低碳转型发展，强化节能降耗工作。将节能降耗作为重要考核指标，推动产业优化升级，坚决淘汰落后产能，存量企业综合能耗逐步达到行业平均水平，新建企业达到国内标杆水平。

整改时限：2024年6月，长期坚持

整改措施：

1.高度重视绿色低碳转型发展工作的必要性、紧迫性，“一厂一策”大力推动节能降耗工作，减少化石能源消耗量，扩大非化石能源使用，积极推动产业优化升级，从源头上提高绿色发展能力和水平，坚决淘汰落后产能，持续推进集团高质量发展。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.立行立改完成中色沈矿富邦铜业86台高耗能电机全部更换。【整改时限：2021年10月】

3.举一反三，严格按照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》全面排查各出资企业落后高耗能设备，形成清单，制定淘汰计划，按计划淘汰。【整改时限：2023年12月】

4.全面对标《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》中铜、铅、锌等行业主要产品能效指标，制定工作目标和方案，逐项推动落实，2022年12月完成对标方案。【整改时限：2022年12月】

5.加快推进富邦铜业节能升级改造项目，降低综合能耗，确保达到《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》规定的铜冶炼行业标杆水平140千克标准煤/吨粗铜要求，达到行业平均值。2022年5月委托有资质的第三方机构或单位完成节能升级改造方案设计；2022年9月完成节能升级改造项目政府部门立项及前期审批手续；2024年6月完成主体工程建设。【整改时限：2024年6月完成主体工程建设】

6.中色平桂桂华成开展井下排水系统改造，淘汰落后水泵，提升水泵效率；优化通风系统，减少接力风机，提高井下整体通风效率；优化生产组织，减少耗能高的设备运行时间，能耗下降到3.19千克标准煤/吨原矿，达到《有色金属矿山节能设计规范》能耗要求。【整改时限：2022年12月】

7.中色沈矿大井子锡业完成节能升级改造，单位产品能耗达到《锡冶炼企业产品能源消耗限额》要求。

（1）委托专业机构进行能源分析诊断评估。【整改时限：2022年6月】

（2）在系统改造完成前，优化原料结构，合理配矿，提高原料入炉品位；新建一座TFB-600H闭式凉水塔，优化风机和抽风管道配置，降低废气处理系统能耗；完善计量设施配备，统一纳入能源计量在线监测系统。【整改时限：2022年12月】

（3）委托有资质的第三方机构或单位，完成节能升级改造方案设计，实施改造工程。【整改时限：2024年6月】

8.中色奥博特完成对铜箔系统LED照明灯、高低压无功补偿、反渗透高压泵进行变频节能改造，提升产品成品率，产品综合能耗降至650千克标准煤/吨产品以下，达到《铜及铜合金板带箔材单位产品能源消耗限额》标准要求。【整改时限：2022年6月】

六、社会责任意识不够。中国有色集团及部分下属公司对第一轮督察及“回头看”涉及的群众举报环境问题重视不够，推动解决不力。集团公司上报7个群众举报问题均已完成整改，但督察发现，实际有4个未完成整改。中色沈矿公司下属铁岭药剂公司环保设施简陋，车间敞开式生产，产生的硫化氢、杂醇类等废气未有效收集处理；库房也未进行封闭，黑药、黄药等化学品露天堆存，厂区内挥发性有机物浓度高达50毫克/立方米，超出《挥发性有机物无组织排放控制标准》近70%，臭味严重，该公司厂区东侧居民长期受恶臭困扰。第一轮督察及“回头看”期间，铁岭药剂公司因废气扰民问题被多次投诉，并因臭气超标被当地有关部门责令整改，但铁岭药剂公司落实整改打折扣，生产废气恶臭扰民问题始终未得到有效解决，周边群众反映强烈，仅2020年以来铁岭市“12369”举报热线接到关于该公司废气恶臭扰民投诉就达40次。2021年9月12日，督察组到厂区附近居民区现场走访时，多名群众反映受臭味困扰多年。

责任单位：安全环保部、中色大冶、中色沈矿、各出资企业、投资矿勘部、工程管理部、集团纪委

验收单位：集团整改办、中色大冶、中色沈矿

整改目标：坚持以人民为中心，坚决扛起生态文明建设的政治责任，把中央生态环境保护督察及“回头看”指出问题的整改作为一项政治任务来抓，及时回应、解决群众举报的生态环境问题。切实强化整改责任，落实整改措施，加大督促检查力度，确保整改效果，让人民群众满意。

整改时限：2023年12月，长期坚持

整改措施：

1.坚持以人民为中心，督促各出资企业及时回应人民群众投拆举报的生态环境突出问题，积极整改，组织周边群众参与整改效果的监督、评价工作。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.集团公司全面排查历史环境投诉举报问题，形成清单，对未完成整改的问题限期完成整改。【整改时限：2023年12月】

3.建立生态环境投诉举报报告制度，每季度各出资企业向集团公司汇总报告投诉举报情况，形成投诉举报问题清单，及时掌握群众关心的突出生态环境问题，督促出资企业及时整改。【整改时限：2022年5月，长期坚持】

4.督察指出7个第一轮中央环保督察和“回头看”投诉举报中未完成的4项问题及本次督察指出的中色沈矿铁岭药剂恶臭扰民问题，制定整改方案，按期完成整改。

（1）中色大冶老机修廉租房防护距离不足问题通过居民搬迁解决，完成居民搬迁。【整改时限：2021年9月】。

（2）中色大冶铜山口露天采矿区域增加移动雾炮机1辆、定点雾炮机3台、新增洒水车1台，喷水降尘，对采场沿线运矿道路进行硬化，修建张家山排土场和莲台山排土场至河道排水沟，完善采场沿河道排水沟，运输沿线修建沉淀池6座，增加扬尘在线监测设施，确保达到《环境空气质量标准》二级标准要求。【整改时限：2021年12月】

（3）中色大冶冶炼厂废水废气环境污染问题具体整改方案按照冶炼厂转炉系统环境提升改造整改方案、升级改造污水处理系统和厂区雨污管网整改方案实施。【整改时限：2023年12月】

（4）中色沈矿铁岭药剂恶臭扰民问题：所有露天堆放的黑药、黄药等原料、产品及其包装物全部进入库房堆放。委托沈阳石油化工设计院制定厂房、库房及生产设施封闭方案，在保证安全的前提下，对4个生产厂房、8个库房实施封闭，加装集气罩、排风管路。更新升级焚烧设施，将生产车间、废水厌氧池及危废库产出的废气负压收集至焚烧炉，进行焚烧处理；将库房无组织废气负压收集后进入喷淋塔吸收处理；将罐区内原料醇类储罐呼吸阀引入到活性炭废气处理装置；所有废气处理后达标排放。严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93），厂界东西南北侧各加装1台VOCs在线监测设备并联入省生态环境部门在线监测数据系统。组织周边群众参与整改验收，定期到工厂参观检查，厂门口设置显示屏实时播报监测数据，主动接受群众监督。制定废气集中收集治理设施管理制度和操作规程，定期检查、严格考核。委托有资质的第三方机构或单位对挥发性有机物输送管路法兰及其他连接件等部位的动静密封点每年进行一次泄漏检测，及时修复。建立厂区环境监测监管机制，每季度对企业环境监测情况开展排查，加强监督管理，杜绝污染物排放超标现象发生。继续加强恶臭气体治理工作，从工艺源头进行科技攻关，减少恶臭气体的产生，减少恶臭气体逸散到环境中。【整改时限：2022年4月，长期坚持】

5.各出资企业建立与当地政府和生态环境部门定期沟通汇报机制，及时汇报环保问题整改情况。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

6.将环境投诉举报事项及整改情况，纳入集团公司内部环保检查内容，督促相关出资企业履行社会责任，切实解决群众关心的问题。【整改时限：2022年8月，长期坚持】

7.建立环境投诉举报事项核查、公开、整改、销号机制，落实整改责任，整改完成的项目按照“一事一档”要求建档归档。【整改时限：中央环境保护督察投诉举报事项2023年12月办结，新增投拆举报根据整改方案明确时限】

8.对群众投诉举报环境问题整改不力的相关责任人严肃追责问责。【整改时限：立行立改，长期坚持】

七、解决群众关心的环境问题迟缓。中色大冶公司下属机电设备公司铸造生产项目位于黄石市下陆区，冲天炉、干燥窑污染治理设施简陋，烟气、粉尘污染严重，长期以来周边群众多次投诉。根据当地政府退城入园要求，机电设备公司制定了项目搬迁方案，承诺于2019年年底前停产搬迁，并向社会公示。但该公司攻坚克难解决问题的劲头不足，先后5次向当地政府申请延期，搬迁一拖再拖，直到此次督察进驻前夕才停止生产并开始拆除工作。

责任单位：中色大冶

验收单位：安全环保部

整改目标：高度关注群众关心的环境问题，积极落实政府相关退城入园政策，机电设备修造公司铸造生产项目立即停产，完成退役。

整改时限：2022年6月，长期坚持

整改措施：

1.立行立改，铸造生产项目立即停产，对厂区内主要生产设备进行拆除和去功能化，向下陆区生态环境局、下陆区经信局报备，并在周边社区进行公示。【整改时限：2021年9月】

2.根据相关法律法规，完成场地污染调查，履行报备手续，完成土地移交。【整改时限：2022年6月】

3.建立群众关心生态环境问题督办机制，确保问题及时整改。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

八、公开披露环保信息不严不实。作为上市公司，中色股份公司没有在年报中如实披露相关环境信息，下属中裕橡胶公司2018年因违反《建设项目环境保护管理条例》受到行政处罚，下属锌业公司2020年排放废水总氮超标等环境信息均没有在相应年报中反映。中国有色集团2019年总能耗为78.28万吨标准煤，较2018年上升了3.3%。为显示节能降耗工作成果，集团公司在2019年可持续发展报告中，调高2018年总能耗基数，致使2019年总能耗较2018年下降了46%。

责任单位：中色股份、中色东方、资本运营部、党群工作部、安全环保部

验收单位：集团整改办、中色股份、中色东方

整改目标：规范环境信息管理，严格环境信息审核程序，准确完整公开披露环境信息。

整改时限：2022年6月，长期坚持

整改措施：

1.严格按照生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、集团公司《信息公开管理办法》高质量编制可持续发展报告，公开完整准确披露环境信息。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.建立集团公司环保信息审核制度流程，加强对公开发布的生态环境信息、数据的审核，保证数据的真实性、准确性，严格考核。【整改时限：2022年4月，长期坚持】

3.各上市公司严格按照《企业环境信息依法披露管理办法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所股票上市规则以及证监会和深交所发布的上市公司信息披露的要求，修订上市公司信息披露管理制度，明确应当披露的各类环境信息及披露方式，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时披露相关环境信息，自觉接受公众监督。【整改时限：2022年4月，长期坚持】

4.上市公司对修订的信息披露管理制度进行全级次宣贯，确保相关人员了解所辖范围内应该披露的各类信息及披露方式。【整改时限：2022年6月】

5.中色股份针对中裕橡胶因违反建设项目环境保护管理条例受到行政处罚和中色锌业废水总氮超标等环境信息未在年报中反映问题，严格按证监会和深交所信息披露要求整改。【整改时限：2022年4月】

九、主体责任落实不到位。中国有色集团本届董事会自2018年成立以来尚未专题研究环境保护工作，对中央关于生态环境保护工作决策部署也未制定专项工作方案。虽然2019年制定了《中国有色矿业集团有限公司总部安全环保责任制规定》，对集团公司领导班子及各部门安全环保责任作了界定，但是党委、经理层对各部门环保责任落实情况开展监督检查不够，环保责任落实不到位。在谈话问询中了解到，有的部门负责人对其环保职责认识不清，将环保职责与安全生产职责混为一谈，没有主动研究、主动落实、主动担责，将环保工作职责任务一推了之。集团对下属公司环境管理存在弱化现象，2018年以来，各下属公司就生态环境类问题给集团书面报告仅有5次，有关生态环境类的投资请示仅有6次。

责任单位：集团公司党委、董事会办公室、投资矿勘部、人力资源部、巡视工作办公室、安全环保部、审计部、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：强化党委、董事会对生态环境保护工作的领导，强化责任体系和制度体系建设，明确各层级环保责任，全面履行生态环境保护主体责任。

整改时限：2022年9月，长期坚持

整改措施：

1.强化集团公司党委对生态环境保护工作的领导，严格落实“第一议题”制度，将党中央、国务院关于生态环境保护工作决策部署、上年环保工作情况和本年环保工作安排作为每年党委研究第一项议题，统筹安排生态环境保护工作。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.完善顶层决策工作机制，严格落实董事会生态环境保护工作责任，按照“定战略、作决策、防风险”明确权限。修订董事会重大环保事项审核范围，加大董事会对生态环境保护的管理力度，董事会每年研究生态环境保护工作不少于一次。【整改时限：2021年12月，长期坚持】

3.修订《中国有色矿业集团有限公司总部安全环保责任制规定》，完善安全环保责任制和责任清单，完成印发。各部门将环保工作布置纳入年度工作计划、将环保履职情况纳入年度述职内容；督促各出资企业修订完善环保责任制和责任清单。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

4.建立出资企业生态环境保护事项和投资项目请示汇报制度，确保重大事项应报尽报，每年开展回头看工作。【整改时限：2022年9月，长期坚持】

5.集团公司党委、经理层对各部门环保责任落实情况开展监督检查，每年不少于1次，落实监管责任。【整改时限：立行立改，长期坚持】

6.集团公司每年和各出资企业签订安全环保责任书，明确生态环境保护工作要点、重点任务和责任，每半年开展落实情况监督检查，严格考核。【整改时限：立行立改，长期坚持】

7.集团公司在审计、巡视过程中，将生态环境保护工作纳入审计及巡视巡察政治监督范围。【整改时限：立行立改，长期坚持】

8.将生态环境保护履职尽责情况与干部选拔任用挂钩，作为提拔任用干部的一项重要依据，对因在生态环境保护方面工作开展不力、问题整改不力被问责的干部，规定期限内，不得提拔使用或转任重要职务。【整改时限：立行立改，长期坚持】

十、环境保护整改工作推进不力。中国有色集团对2019年以来自查发现的654项环境问题认定整改完成比例超过95%，但督察发现，集团公司对整改情况督促检查不到位，仅凭下属公司报告判断问题整改是否完成。有关下属公司没有认真履行环保主体责任，部分问题未完成整改或不符合整改要求，即上报完成整改。督察组抽查上报已完成的41项问题，实际有14项未完成整改。

责任单位：安全环保部、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：把各级生态环境保护督察指出问题整改作为一项政治任务来抓，切实加强组织领导，强化整改责任，落实整改措施，加大督促检查力度，确保整改效果。建立集团公司环保问题整改销号制度，严格按标准验收，加强监督考核，确保整改到位。

整改时限：2022年12月，长期坚持

整改措施：

1.进一步提高政治站位，把各级生态环境保护督察指出问题的整改作为一项政治任务来抓，压实集团公司各部门、各出资企业整改主体责任，建立健全问题整改验收、销号工作制度，确保整改质量。【整改时限：2022年5月，长期坚持】

2.完善集团公司内部环保督查制度，做好内部督查、“回头看”和整改调度工作，及时发现整改过程中存在的问题，重点问题挂牌督办，整改销号按照“一事一档案”要求建档归档，确保整改质量。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

3.建立中央生态环境保护督察反馈问题整改台账，对问题整改进行全过程跟踪督办、跟踪问效、形成闭环，整改一个销号一个，确保问题全部整改到位。【整改时限：2022年5月形成整改台账】

4.对内部环保督查发现的654项问题整改完成情况全面进行核查，对于未完成整改的问题，加大督导力度，限期完成整改。【整改时限：重新核查工作2022年12月完成】

十一、环境管理不到位。中国有色集团的环境管理工作存在“宽、松、软”现象，责任层层衰减，违法违规问题突出。2020年，中色股份公司下属锌业公司外排废水总氮浓度最高为65.1毫克/升，超出《铅锌工业污染物排放标准》规定的30毫克/升限值。2020年7月，中色股份公司向集团公司申请实施升级改造项目，而集团公司在回函中不顾行业排放标准要求，以投资和运行成本较高为由，不仅不支持提标改造，反而建议通过增加用水量来降低污染物浓度的方式实现达标排放，明显违反法律规定。2018年以来，中国有色集团对下属公司开展环境问题自查发现，涉及违法违规建设项目126个，其中未批先建、批建不符项目103个。2008年8月，中色东方公司下属钽业公司未经环评审批，擅自开工建设两条高纯氧化铌和高纯氧化钽生产线，并违法生产至督察进驻时。2010年1月，中色东方公司下属金辉公司未经环评审批，擅自开工建成投用6台镍钴锰酸锂生产线反应釜；2012年1月，该公司又擅自开工建设6台镍钴锰酸锂生产线反应釜，直至2020年9月才补办环评手续。2019年11月和2020年8月，中色东方公司下属特材公司未经环评审批，将3台36米预还原炉（推板窑）技改为2台42米预还原炉（推板窑）,直至2021年5月才补办环评手续。

责任单位：中色股份、中色东方、安全环保部、投资矿勘部、工程管理部、人力资源部、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：加强环境管理，完善生态环保责任体系,加强日常监管，层层压实责任，提高全员知法懂法守法意识，依法治企。完成中色锌业废水综合治理项目，实现达标排放。杜绝违规违法建设项目。

整改时限：2022年12月，长期坚持

整改措施：

1.建立健全科学合理的生态环境保护管理体系，构建高效的生态环境保护工作机制。完善覆盖全级次的生态环保责任体系，层层压实各级企业责任，确保主体责任有效落实。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.加强全员环保法律法规意识，修订完善集团公司《生态环境保护管理办法》和《生态环境事件责任追究办法》，加强对总部和各级企业生态环境保护工作的监督检查，加大对环境违法违规行为的管理和考核力度。【整改时限：2022年6月】

3.加强建设项目合规性管理，严格执行集团公司投资管理办法、生态环境保护管理办法，确保建设项目建设手续完备。修订集团公司基本建设项目建设管理办法，确保所有基建项目严格执行开工审批制度和竣工验收备案制度，杜绝未批先建、未验先投等环境违法违规行为，环评未经备案或审批的项目不得开工。保证建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度有效执行。严格执行排污许可管理制度，未办理排污许可前坚决不投产、不排污。每年开展建设项目环保合规性排查，对所有投资立项、涉及到重大变动的新改扩项目全面进行梳理分析，确保环保手续落实到位。【整改时限：2022年开始，长期坚持】

4.中色股份中色锌业总厂采用“废水处理+MVR蒸发”工艺建设废水综合治理项目，实现总厂废水中总氮合格，严格废水台账管理，确保实际排水量可检查、可统计，严格按照《铅锌工业污染物排放标准》控制排水总量和污染物排放浓度，达到排污许可要求。【整改时限：2022年12月】

5.对2018年以来检查发现的126个及其它涉及违法违规建设项目重新核实建设手续合规性，按相关法律法规完善手续，不合规项目坚决停产或停止建设。【整改时限：2022年12月】

6.对中色东方钽业公司高纯氧化铌（30吨/年）和高纯氧化钽（15吨/年）2条生产线、中色东方金辉公司镍钴锰酸锂生产线及中色东方特材公司预还原炉生产线重新核实建设手续合规性，并按相关法律法规完善手续。【整改时限：2022年9月】

7.加强法律法规培训学习。每年至少举办一次中高层和环保管理人员生态环境法治培训，提升全员守法意识，将集团公司督察问题、环保行政处罚和突发环境事件纳入培训内容。【整改时限：立行立改，长期坚持】

8.建设集团公司环保专家库，充分发挥专家和第三方环保专业力量作用，开展环保管理诊断，进行问题整改，提升环保管理水平。【整改时限：2022年12月，长期坚持】

9.加强集团总部环保队伍建设，充实专业力量，强化学习培训和实践锻炼，提高环保管理人员专业素养和履职能力；严格考核评价机制，奖优罚劣、失职追责。【整改时限：2022年6月】

十二、弄虚作假逃避环保监管。中色股份公司下属锌业公司林东分厂2016年5月曾因篡改污染源自动监控系统相关参数被地方相关部门处罚，相关责任人被行政拘留，但公司没有吸取教训、引以为戒。此次督察发现，锌业公司林东分厂环保管理工作人员与第三方运维公司人员串通一气，通过修改在线监测数据截距、采样桶内加注清水等方式进行造假，2021年以来，先后违法修改100余次监测数据，性质十分恶劣。中色东方公司下属新材料公司电脑中的《粉体分厂设备运行巡检记录》和《设备运行维护记录》两份文档，均为2021年8月督察进驻前夕创建，随后打印下发至班组填写，但运维人员填写的却是2021年1月至9月之间的设备巡检和维护记录，明显造假。

责任单位：中色股份、中色东方、安全环保部、集团纪委、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：加强习近平法治思想学习、宣传，增强法治意识，提高依法治企能力，杜绝类似事件再次发生。

整改时限：2022年12月，长期坚持

整改措施：

1.组织开展《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等环保法律法规的学习，对环境违法案例认真剖析和对照检查，剖析问题根源，开展警示教育，各出资企业有针对性的组织法律法规、标准规范等学习，增强各级领导和环保管理人员遵守环保法律法规的意识。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

2.组织各出资企业对固体废物台账、在线监测数据台账、环保设备运行台账等环保管理台账进行全面排查，形成排查问题清单，完成整改。【整改时限：2022年12月】

3.中色锌业加强在线监测设施管理，坚决杜绝数据造假类似事件再次发生。

（1）更换废水在线监测系统运维单位，确保在线监测系统管理合规；

（2）更新在线监测设备；

（3）采用分屏技术，将中色锌业在线监测数据引入中控室，实现远程实时查看数据，坚决禁止非运维人员擅自进入在线监测站房；

（4）修订完善在线监测系统管理制度，加强在线监测站房内监控系统管理。

【整改时限：2021年12月】

4.对中色锌业“违法修改监测数据”相关责任人严肃追责问责，积极配合地方有关部门对相关责任人违法行为进行调查处理。【整改时限：2022年12月】

5.中色东方完善作业记录管理，修订环境保护相关管理制度，完善监管措施，加强培训和日常检查，杜绝记录造假情况再次发生。【整改时限：2022年3月，长期坚持】

6.对中色新材相关责任人进行停职，严肃开展追责问责和考核。【整改时限：2022年4月】

十三、突发环境事件处置不力。中色沈矿公司下属大井子公司选矿车间产生的尾矿砂通过3千多米管线输送到董家沟尾矿库储存，沿途主要是林坡地。近几年，大井子矿业公司尾矿砂输送管线发生过7次爆管泄漏事故,但该公司既未按规定启动应急预案和向地方相关部门报告，也未及时、全面清除泄漏的尾矿砂。经初步统计，7次爆管事故后未及时清理的泄漏尾矿砂覆盖总面积达863.2平方米，总体积约198.5立方米。最近一次爆管事故发生在2021年7月，未清理尾矿砂覆盖面积近700平方米，体积约140立方米。

责任单位：中色沈矿、安全环保部、集团纪委、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：制定《突发环境事件应急管理办法》，规范信息报送、应急处置、后期治理管理，强化制度执行监管，确保突发环境事件及时、有效处置，完成大井子矿业泄漏尾砂治理工作。

整改时限：2022年6月，长期坚持

整改措施：

1.制定集团公司《突发环境事件应急管理办法》和《突发环境事件应急预案》，规范信息报送、应急启动、应急处置、后期治理管理要求，明确集团公司各级环境事件风险及防控措施，完善突发环境事件相关责任人问责制度。【整改时限：2022年6月】

2.督促各出资企业修订完善《突发环境事件应急预案》，并按要求及时备案、定期开展应急演练。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

3.中色沈矿大井子矿业修订完善尾矿库突发环境风险应急预案，完成属地安全、生态环境主管部门报备手续；按照预案要求建立应急物资储备库，完善应急物资储备；完善尾矿库和尾砂输送管线定期巡检制度，并严格执行，加强监督考核；加强对管线巡检，对支墩、支座、固定件进行检查，对发现有损坏的部分及时加固，对磨损变形管件及时更换。【整改时限：2022年3月，长期坚持】

4.大井子矿业尾砂输送管道缓冲池增加防意外泄漏围堰，避免污染土壤；在缓冲池附近增加视频监控设施，安装输送管道压力监控设施，出现泄漏及时报警。【整改时限：2021年11月】

5.大井子矿业对泄漏尾砂进行清理，确保污染不扩大，委托有资质第三方机构对尾砂泄漏区域开展土壤污染调查和风险评估，根据调查和评估结果制定风险管控或修复方案，严格按照方案完成治理工作。【整改时限：2022年12月】

6.大井子矿业对尾砂泄漏区域实施植被恢复工程。【整改时限：2022年5月】

7.开展责任追究。对大井子矿业突发环境事件相关责任人进行追责处理。【整改时限：2022年4月】

十四、环保考核问责不到位。中国有色集团业绩考核中，环保工作占比明显不足。2020年集团公司对出资企业整体业绩考核的100分中，涉及安全和环保工作仅5分，2021年进一步降为3分。按照《中国有色矿业集团有限公司企业负责人经营业绩考核办法》，集团所属公司受到当地部门行政处罚的，在开展年度考核时应扣减相应下属公司的业绩分。该考核办法自2019年施行以来，下属各级企业因环保问题被行政处罚16起，仅中色沈矿公司2020年因为下属公司污水超标排放被扣过1分业绩分，其余均未被扣减业绩分。下属公司环保考核更加随意，中色大冶公司冶炼厂因不能稳定达标排放，2019年和2020年环保考核得分为80.5分和67.11分，中色大冶公司在组织年度考核时随意将两年的难度系数分别确定为1.2和1.4，将考核得分乘以难度系数，最终考核得分分别达96.6分和93.95分，导致考核的指挥棒作用失灵。

责任单位：安全环保部、企业发展部、人力资源部、巡视工作办公室、中色大冶、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：强化生态环保考核，完善集团公司及各出资企业考核制度和年度考核方案，逐级签订安全环保责任书，积极发挥安全环保风险抵押金的考核激励作用，实现环保压力层层传导、责任逐级落实。

整改时限：2022年4月，长期坚持

整改措施：

1.完善集团公司安全环保责任书，将重点环保工作、督察问题整改、污染物排放、能耗指标等要求纳入责任书考核范围，明确考核标准，设定重大环保事项一票否决指标；各出资企业逐级签订安全环保责任书，确保压力层层传导。【整改时限：2022年2月，长期坚持】

2.修订《企业负责人经营业绩考核办法》相关实施方案，将安全环保考核进行统一归口管理，评分细则根据年度安全环保专项考核工作的具体要求确定；同时在年度出资企业经营业绩考核方案中将安全环保管理指标绩效考核合计权重3-5变更为环保管理指标绩效考核权重4-5分，提高权重，避免安全考核挤占环保考核权重，严格按照评分标准考核并落实结果运用，充分发挥环保考核“指挥棒”作用。【整改时限：2021年12月，长期坚持】

3.完善《安全环保风险抵押金制度》，根据企业类别制定评分标准和兑现比例，严格奖惩，充分调动各级环保管理人员工作积极性和责任感。【整改时限：2022年4月，长期坚持】

4.强化对总部各部门环保履职情况的考核，对各部门环保责任落实情况开展监督检查，检查结果作为年度部门考核的重要组成部分。【整改时限：立行立改，长期坚持】

5.将被巡视出资企业党组织生态环境考核执行情况纳入巡视范围。【整改时限：立行立改，长期坚持】

6.督促中色大冶完善环保监督考核评价体系，完善考核评分机制，提高环保考核比重，确保考核结果严格执行。【整改时限：2022年2月，长期坚持】

十五、环保问责流于形式。2018年以来，中国有色集团下属企业因未批先建、未落实环保“三同时”制度等违法行为受到地方行政处罚18起，其中有15起未按《中国有色矿业集团有限公司生产安全事故和生态环境事件责任追究办法》对相关责任人实施问责。督察发现，中色大冶公司2018年先后被地方行政处罚20万元和241.279万元，均未按规定问责相关责任人。2019年1月，中色股份公司下属中裕橡胶公司因未落实环保“三同时”制度被地方行政处罚50万元，按照集团公司责任追究办法规定，中裕橡胶主要负责人应受行政记过等处分，但实际仅作了书面检查。

责任单位：安全环保部、集团纪委、中色大冶、中色股份、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：完善集团公司《生态环境事件责任追究办法》，建立环保问题联动追责机制，加大对履职不到位、隐患治理不到位、突发环境事件、违法违纪行为的问责力度，压实各级人员生态环境责任。

整改时限：2022年10月，长期坚持。

整改措施：

1.修订完善集团公司《生态环境事件责任追究办法》，将突发环境事件处置不力、督察问题整改不力、违法违规、信访举报、生态环境损害赔偿、公益诉讼、信息迟报漏报等情形纳入追责问题范围，细化追责问责标准，对直接负责人、负主要领导责任的人员精准问责。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

2.重新梳理2018年以来未批先建、未落实“环保三同时”制度等受到行政处罚事件，按照生态环境事件责任追究办法，实施问责。【整改时限：2022年4月】

3.中裕橡胶未落实环保“三同时”制度被地方行政处罚50万元事件，督促中色股份严格按照相关规定对中裕橡胶负有责任的主要负责人实施精准追责问责。【整改时限：2021年12月】

4.建立环保问题联动追责机制，集团纪委制定《加强对集团生态环境保护工作监督的实施办法》，安全环保部及时向集团纪委移交涉及环保的违纪问题线索，坚持高压管控，对涉嫌违纪违规的责任人严格执纪追责。【整改时限：2021年10月，长期坚持】

5.编制督察问题、生态环境事件、环保行政处罚典型案例手册，作为各企业警示教育教材，达到以案示警、以案促治、以案促改的目的。【整改时限：2022年10月】

十六、尾矿库环境安全问题突出。中国有色集团下属企业共有11座尾矿库，多数没有完善的防渗截渗措施。相关下属公司环境安全底线意识不强，没有及时排查发现并治理尾矿库环境安全隐患，尤其在雨季环境安全隐患更突出。根据有关要求，中色大冶公司铜山口铜矿尾矿库废水不得外排，但该库截洪沟建设不到位,应建截洪沟806米，实际仅建246米，且破损堵塞严重，大雨时库内水位经常超过警戒水位，2020年实际外排废水达84.6万立方米，环境风险隐患大。根据国家防范化解尾矿库安全风险要求，停用超过3年的尾矿库应在1年内完成闭库治理，但中色大冶公司赤马山铜矿尾矿库自2015年停用以来，不仅未开展闭库治理，反而纵容其他企业利用原选矿厂房从事非法选矿生产，选矿尾砂随意堆放在尾矿库截洪沟上游。

中色沈矿公司下属大井子矿业公司尾矿库截洪沟不完善，未建设防渗截渗设施。

责任单位：中色大冶、中色沈矿、安全环保部、科技和信息管理部、投资矿勘部、工程管理部、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：按照国家关于尾矿库环境风险管控要求，全面排查尾矿库环境风险隐患，建立长效治理机制。中色大冶铜山口完成尾矿库截洪沟建设及疏通；赤马山矿清理其它企业选厂、合规处置违法排放尾砂，完成闭库及生态修复工程。中色沈矿大井子矿业完善尾矿库截洪沟、新建截渗墙。

整改时限：2024年12月，长期坚持

整改措施：

1.建立集团公司环境风险隐患排查制度和相关机制，按照新库、旧库、停用和闭库尾矿库制定排查和重点管控清单， 对中色大冶6座尾矿库、中色白矿2座尾库、中色大井子尾矿库、中色红透山尾矿库及中色桂华成尾矿库按国家《防治尾矿污染环境管理规定》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》等开展尾矿库环境风险隐患排查，根据排查结果完善防渗截渗措施，防控尾矿库环境安全风险。【整改时限：2024年12月】

2.加强尾矿库闭库管理，及时按规定闭库。【整改时限：长期坚持】

3.委托有资质的单位对中色大冶铜山口尾矿库周边开展勘查工作，对截洪沟进行重新设计，并按设计完善截洪沟，确保充分截流雨水；矿井涌水办理排污许可后单独处理排放，不再进入尾矿库，选矿废水循环利用；为保证雨季尾矿库安全，申请临时排污许可，做到合法达标排污。【整改时限：截洪沟2022年3月完成，其他措施2022年6月完成】

4.完成中色大冶赤马山尾矿库闭库和治理工作：

（1）拆除矿区内其他企业违规设施及材料库；为杜绝同类事件发生，对矿区所有停用厂房进行拆除。【整改时限：2021年9月】

（2）对堆存在赤马山尾矿库库区干滩上的其他企业排放的选矿尾砂进行取样分析，报地方环保部门备案后纳入尾矿库闭库工程一同处置。【整改时限：2022年10月】

（3）对尾矿库截洪沟进行清理，防止尾砂进入截洪沟。【整改时限：2022年10月】

（4）启动尾矿库闭库程序，委托有资质的第三方机构或单位开展尾矿库闭库方案设计等工作，2022年2月开始施工，2022年10月前完成闭库工程。【整改时限：2022年10月】

（5）实施矿区生态修复，对地面塌陷区进行综合治理，改善区域生态环境。【整改时限：2023年3月】。

（6）对赤马山矿涉及的相关问题开展追责问责工作。【整改时限：2022年4月】

5.中色沈矿大井子矿业完成尾矿库截洪沟、截渗墙建设和排洪渠下游河沟污染治理工作：

（1）根据环评要求完成1400米截洪沟建设。如雨季因安全问题临时排污，需取得相关许可。【整改时限：2022年10月，长期坚持】

（2）完善尾矿库截渗设施，新建坝下截渗墙，有效防控污染。【整改时限：2022年10月】

（3）对排洪渠下游河沟开展排查，根据排查结果确定治理措施，严格实施，达到治理效果。【整改时限：2024年6月】

（4）对尾矿库截排水沟和截洪沟交汇处实施改造，实现雨污分流。【整改时限：2021年10月】

（5）修改点巡检制度，加强尾矿库日常监督，增设坝面喷淋水应急回收系统，避免喷淋水外溢。【整改时限：2021年8月】

6.加大对尾砂资源化的科技攻关力度，减少尾砂储存压力。【整改时限：长期坚持】

十七、违规处置危险废物问题多发。中国有色集团下属公司每年产生危险废物超过50万吨，但部分公司风险意识不强，违法违规处置危险废物行为时有发生，环境安全隐患较大。中色东方公司下属钽业公司生产中产生的甲基异丁基酮废包装桶属于危险废物，钽业公司将2017年至2019年期间产生的约4500个甲基异丁基酮废包装桶作为普通废铁，分3批非法出售给没有危险废物处置资质的石嘴山市亚峰废旧物资回收有限公司。为掩饰非法处置危险废物行为，钽业公司于2021年6月伪造与原料供应商南京卓诚石油化工有限公司签订的包装桶回收协议和《宁夏东方钽业有限公司危险废物交接确认台账（甲基异丁基酮包装桶）》，并伪造原公司安全生产部门员工的签字，试图让危险废物交接确认台账更加“逼真”，性质十分恶劣。钽业公司将2020年以来产生的大部分甲基异丁基酮废包装桶随意堆放在厂区内未及时处置。督察前期排查发现，1200多个废包装桶堆存在没有防渗等安全措施的厂区西侧树林内空地和自行车棚内，不符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。直到督察进驻前夕，企业才将废包装桶转移给有资质的公司处置。

中色平桂公司下属桂华成公司硫化矿浮选产生的硫精尾矿，砷含量超过30%，属于危险废物，近年来，桂华成公司以每吨硫精尾矿补贴运输费130元的方式，将大约2500吨硫精尾矿交给没有危险废物处置资质的河池市佳正矿业公司作为冶炼原料，而佳正公司擅自将硫精尾矿运往来宾市象州县广鑫矿业公司附近露天堆存，占地约1000平方米。

责任单位：中色东方、中色平桂、安全环保部、集团纪委、各出资企业

验收单位：集团整改办

整改目标：建立长效机制，实现危险废物合法合规处置。中色东方、中色平桂进一步规范危险废物收集、贮存、转移、利用和处置全周期管理，加强对第三方处置单位的资质审核和监管。中色平桂桂华成合法处置污染问题。

整改时限：2022年12月，长期坚持

整改措施：

1.深入学习贯彻《中华人民共和国固体废物污染防治法》《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》《国家危险废物管理名录》《危险废物鉴别标准通则》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移管理办法》等法律法规，并严格遵照执行。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

2.修订集团公司《固体废物管理办法》，形成危险废物清单和台账。督促各出资企业完善固体废物和危险废物管理制度，加强危险废物临时暂存场、贮存场、填埋场的建设和日常管理，强化对出资企业危险废物管理的监督检查，促进企业建立起自我约束的危险废物管理机制。【整改时限：2022年6月，长期坚持】

3.严格危险废物处置管理，加强处置单位资质审核和处置过程的跟踪，督促出资企业每半年对处置合同进行集中事后审核。【整改时限：立行立改，长期坚持】

4.严格加强危险废物日常管理，强化危险废物暂存间进出库台账管理，严格落实签字确认制；对于在台账、合同管理中弄虚作假的行为严肃追责。【整改时限：2022年4月，长期坚持】

5.中色东方严格加强危险废物管理：

（1）按照《国家危险废物管理名录》、环评及批复、排污许可证要求，建立完整的危险废物台账，所有纳入台账的危险废物严格按照危险废物进行管理和处置，中色东方每季度开展检查。【整改时限：2022年2月，长期坚持】

（2）加强处置合同管理，中色东方开展对下级企业危险废物处置合同审核确认，杜绝虚假合同，确保依法处置。【整改时限：2022年2月，长期坚持】

（3）将石嘴山市亚峰废旧物资回收有限公司纳入供应商黑名单，不再开展业务合作。【整改时限：立行立改】

（4）钽业公司加强危险废物暂存管理，需第三方处置的危险废物在未运走之前，按要求全部存放在危险废物暂存间内，将临时存放在厂区西侧树林内空地和自行车棚内的MIBK废包装桶全部交由有资质的第三方进行合规处置。【整改时限：立行立改，长期坚持】

6.中色平桂严格落实危险废物管控要求：

（1）按照《国家危险废物管理名录》、环评及批复、排污许可证要求，建立完整的危险废物台账，所有纳入台账的严格按照危险废物进行管理，中色平桂每季度开展检查。【整改时限：2022年2月，长期坚持】

（2）加强第三方危险废物处置单位资质审核和处置过程监督，确保依法处置。【整改时限：立行立改，长期坚持】

（3）将河池市佳正矿业公司、来宾市象州县广鑫矿业公司纳入供应商黑名单，不再开展业务合作。【整改时限：立行立改】

（4）2021年8月，按照地方生态环境主管部门要求，将存放在来宾市象州县广鑫矿业公司附近的2500余吨硫精尾矿，交有资质的第三方完成合规处置。【整改时限：2021年8月】

（5）根据有资质的第三方机构或单位开展的污染调查、风险评估结果，制定污染管控或修复方案，严格按照方案完成管控和修复工作。【整改时限：2023年6月】

（6）与相关机构联合开展尾矿资源综合利用研究，提高资源利用水平。【整改时限：2023年6月，长期坚持】

7.中色东方、中色平桂对违法处置危险废物的责任人免职或停职调查，并严肃追责；积极配合地方有关部门对相关责任人违法行为进行调查处理。【整改时限：2022年12月】

十八、危险废物长期贮存风险不容忽视。中色股份公司下属锌业公司未按环评要求对铅银渣、铁钒渣等危险废物进行综合利用，大量危险废物长期贮存。2017年，锌业公司未经相关部门批准，擅自将一期贮存场覆土封场，以贮存场封场闭库为名行非法填埋危险废物之实。中色平桂公司下属钨业公司2016年投产以来每年产生大量危险废物碱煮渣，但一直未妥善处置。截至此次督察进驻，厂区已堆存碱煮渣达1万多吨，危险废物贮存仓库即将满库容，环境安全隐患突出。

责任单位：中色股份、中色平桂、投资矿勘部、工程管理部、安全环保部、科技和信息管理部、各出资企业

验收单位：集团整改办、中色股份、中色平桂

整改目标：建立长效机制，避免危险废物长期贮存，减少环境风险。中色锌业实现新增危废综合利用，存量贮存危废环境风险有效控制。中色平桂钨业公司合规处置贮存危险废物。

整改时限：2024年12月

整改措施：

1.中色锌业建设火法系统，实现新增危废综合利用；系统评估危险废物贮存场环境污染风险，提出整改措施，确保危险废物贮存场及周边环境风险得到有效控制：

（1）建设火法综合利用系统，处置新增冶炼废渣，回收废渣中有价元素。将新增冶炼废渣（危险废物）进行综合利用后转变为一般固体废物，定期开展产出固体废物的属性鉴定，确保合规处置。【整改时限：2024年10月】

（2）委托专业机构开展危险废物贮存场及周边地下水、土壤、大气及生态环境污染调查评估，制定整改方案，经国内权威专家论证通过后，中色锌业严格按整改方案，对危险废物贮存场实施污染防治工程，确保危险废物贮存场的长期环境安全。【整改时限：2024年12月】

（3）加强危险废物规范化管理，与国内危险废物管理专业科研院所建立长期合作关系，定期对企业危险废物产生、转移、贮存及利用处置全过程的环境风险进行排查与评估，及时提出有效环境风险管控措施，确保危险废物全生命周期环境安全。【整改时限：立行立改，长期坚持】

（4）建立长效机制，委托第三方机构定期监测，并同时申请属地政府主管部门开展监督性监测，自觉接受监督。【整改时限：立行立改，长期坚持】

2.中色平桂钨业公司贮存碱煮渣按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》和《国家危险废物名录》要求，委托有资质第三方合规处置。【整改时限：2022年10月完成库存危险废物处置，长期坚持】

3.积极跟踪国内外先进冶炼技术，加大冶炼废渣综合回收利用技术的消化与吸收，提高资源化利用水平。【整改时限：长期坚持】

十九、中国有色集团下属部分公司对重金属和土壤污染风险隐患认识不清、重视不够、管控不力。中色平桂公司原冶炼厂2015年停产，督察发现，厂区废弃仓库内仍堆存有大量废渣，未采取防风抑尘及防渗措施。经鉴定，堆存的废渣有约50吨脱硫石膏渣、数百吨污水处理污泥，风险隐患突出。

中色股份公司下属白音诺尔公司铅冶炼厂于2008年停产，其工艺属于国家淘汰类。2011年7月当地政府印发《关于对赤峰中色白音诺尔矿业有限公司3万吨/年铅冶炼等4个项目实施关闭的通知》,要求拆除相关设备，但白音诺尔公司一直置之不理，相关设备长期堆存于原场地，直到2020年10月才进场调查，2021年9月开始清理拆除。中色沈矿公司下属大井子矿业公司厂房密闭不严，粉尘无组织排放严重。

责任单位：中色平桂、中色沈矿、中色股份、投资矿勘部、工程管理部、安全环保部、各出资企业

验收单位：集团整改办、中色平桂、中色沈矿、中色股份

整改目标：贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，有效管控土壤污染风险。中色平桂、中色白矿退役冶炼厂完成废渣处置，中色沈矿大井子矿业有效减少粉尘无组织排放。

整改时限：2024年6月，长期坚持

整改措施：

1.中色平桂完成退役冶炼厂废渣处置和土壤污染防治，风险有效管控：

（1）对属于一般固废的污水处理污泥委托第三方合规处置。【整改时限：2021年12月】

（2）对属于危险废物的脱硫石膏渣，委托有资质的第三方合规处置。【整改时限：2021年12月】

（3）委托第三方机构2022年7月完成退役冶炼厂污染场地调查，并通过专家评审；2022年9月完成风险评估，根据风险评估结果制定风险管控或修复方案，2024年6月完成治理和管控工作。【整改时限：2024年6月】

2.中色白矿完成退役冶炼厂拆除、废渣处置和土壤污染治理：

（1）认真落实所在地各级人民政府及生态环境保护等监管部门的工作要求，对地方人民政府及监管部门下发的文件进行全面梳理，确保各项文件按要求、按时限高质量落实到位。【整改时限：2021年12月，长期坚持】

（2）完成退役冶炼厂设备、构造物、厂房等建筑物的拆除。制定拆除方案，报备地方主管部门后组织实施。【整改时限：2021年12月】

（3）拆除过程中产生的建筑垃圾及时清运。【整改时限：2021年12月】

（4）对厂区内的设备、物料做好鉴别工作，分类登记管理，并合规处置。做到产生、运输、处置全过程均有迹可寻、有据可查。【整改时限：2022年6月】

（5）分类合规处理原厂区拆除过程中产生的物料。【整改时限：2022年6月】

（6）2022年6月完成退役冶炼厂污染调查和风险评估，根据风险评估结果制定风险防控或治理方案，2022年8月开始治理工程，2024年6月完成治理。【整改时限：2024年6月】

（7）根据土壤污染防治法相关要求，每年定期开展土壤监测工作，掌握土壤现状，做好土壤污染风险管控。【整改时限：长期坚持】

3.中色沈矿大井子矿业加强选厂粉尘管控。修改完善制度，加强环保设施的维护和运行管理，强化日常考核；加强对选厂无组织粉尘管控，做好碎矿工序密闭管理，对收尘设施、管路、集尘罩、防尘帘定期进行更新、维护和保养；开展洒水降尘，抑制粉尘游离扩散，减少无组织粉尘进入大气环境。【整改时限：2021年11月】

4.开展集团公司重点企业污染调查，根据调查结果形成污染管控方案；强化日常监测，做好数据收集与分析，及时发现问题、解决问题。【整改时限：2023年6月完成调查】

二十、水污染防治用力不够。中色大冶公司冶炼厂污酸处理车间设备锈蚀严重，大量污泥和废水跑冒滴漏进入雨水管网。2013年以来，中色大冶公司铜绿山矿金精矿露天堆场产生的大量渗滤液未经处理直接外排。中色平桂公司下属桂华成公司污水处理设施不完善，废水不能稳定达标排放。2018年以来，当地生态环境部门对中色沈矿公司下属富邦铜业公司污水处理站排水开展8次监督性监测中，有5次超过排放限值。

责任单位：中色大冶、中色平桂、中色沈矿

验收单位：安全环保部

整改目标：完善污水处理设施，加强运行维护，加强过程控制监测，确保废水稳定达标。中色大冶冶炼厂污酸车间、中色平桂桂华成、中色沈矿富邦铜业完成污水设备设施改造，彻底解决废水超标问题，中色大冶铜绿山矿完成露天堆场内金精矿处置。

整改时限：2022年8月，长期坚持

整改措施：

1.中色大冶冶炼厂对污酸处理车间锈蚀严重和有泄漏风险的设备进行更换，加强污酸处理车间设备设施的维护、保养，防止跑冒滴漏；更新污酸渣转运车辆，防止污泥散落地面；增加围挡和防渗措施，对雨水沟及收集池进行防渗处理，降低风险；完善雨水收集处理系统，增设600立方米雨水收集池；确保污酸车间厂区外排水浓度达到排放限值要求。【整改时限：2021年12月】

2.中色大冶铜绿山矿完成露天堆场内金精矿的处置，处置完成前将金精矿转入室内合规堆放，加强日常监管，彻底解决污染问题。【整改时限：2022年6月】

3.中色平桂桂华成委托第三方完成废水污染源分析，完善现有水处理工艺，确保达到环评及批复要求的排放标准达标排放。【整改时限：2022年8月，长期坚持】

4.中色沈矿富邦铜业加强污水处理站过程控制，确保车间排口出水浓度达到排放限值，经检测合格后循环使用；制定污水处理辅样、校样及结果审核制度，增加样品比对检测频次，确保准确性。【整改时限：2022年8月，长期坚持】

二十一、大气污染防治有差距。督察发现，中国有色集团部分下属企业对污染治理设施疏于管护，超标排放、无组织排放等问题仍较常见。中色大冶公司冶炼厂废杂铜车间废气治理设施形同虚设，竖炉烟气未经收集处理直接排放，阳极炉烟气无组织散逸明显，厂区烟雾弥漫；阳极铜冶炼车间熔炼炉烟气收集处理系统运行不正常，烟气大量泄漏；在线监控数据显示，2019年以来，冶炼厂制酸尾气的二氧化硫浓度小时均值超过《铜、镍、钴工业污染物排放标准》排放限值达2161次。中色沈矿公司下属大井子锡业公司烟化炉烟气无组织排放等问题突出。2018年国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确，县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。但督察发现，中色平桂公司下属企业仍有2台每小时10蒸吨燃煤锅炉未按要求淘汰，其中钛白粉厂锅炉烟气管道多处锈蚀破损，烟气跑冒严重。

责任单位：中色大冶、中色沈矿、中色平桂、安全环保部、各出资企业

验收单位：安全环保部

整改目标：认真落实党中央、国务院关于《深入打好污染防治攻坚战的意见》，全面排查集团公司大气污染物无组织排放和恶臭扰民问题，重点推进无组织烟气排放治理工作，解决中色大冶冶炼厂、中色沈矿大井子锡业、中色平桂燃煤锅炉大气环境污染问题。

整改时限：2022年6月

整改措施：

1.全面排查集团公司大气污染物无组织排放和恶臭扰民问题，形成问题清单和整改方案，严格按照方案实施。【整改时限：2022年12月完成排查形成问题清单，制定整改方案】

2.完成中色大冶冶炼厂废杂铜车间竖炉和阳极炉无组织烟气逸散问题治理。系统排查烟气管路泄漏点、并对泄漏点实施封堵；重点区域增加集气罩；优化排烟系统，更换排烟风机，增加系统烟气收集能力。【整改时限：2022年3月】

3.优化中色大冶奥斯麦特炉现场管理，减少烟气无组织排放。系统排查、分段治理烟气管路泄漏点，在奥炉喷枪口增加集烟罩等密封装置；增加负压监测装置，建立实时监测机制，根据现场视频监控情况和管道负压状态，及时调节各区域抽风能力分布，提升烟气收集效果；建立车间级和专业部门两级烟气管路查漏补漏制度。【整改时限：2022年3月】

4.加强中色大冶冶炼厂脱硫设备设施运行管理，确保尾气SO2稳定达标排放。提高烟气制酸、环境集烟3个尾气排口内控标准，按照排放标准限值的80%设置报警，及时调整生产控制参数，实现稳定达标排放；建立规范化操作制度流程，完善日常设备检查、维护制度，保证系统稳定运行。【整改时限：2021年10月】

5.中色沈矿大井子锡业对引风系统进行改造，将原有直径2.8米脱硫塔更换为直径3.8米脱硫塔，将烟化炉、回转窑至混气室原有直径1020毫米管道更换为1200毫米，将原有9立方米钢制混气室更换为150立方米混凝土混气室，减小阻力，保证引风顺畅；在烟化炉上部增加7平方米锥形集尘罩，实现烟气有效收集；在150立方米混气室出口增加500千瓦离心引风机，解决烟化炉无组织排放问题。【整改时限：2022年6月】

6.中色平桂钛白粉厂对燃煤锅炉及管道烟气漏点进行修补和防腐处理，完善《环境保护设施管理制度》，确保运行过程中有效控制，避免烟气无组织排放。【整改时限：立行立改】

7.中色平桂严格按照2018年国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求，淘汰2台10吨以下燃煤锅炉，更换为燃气锅炉。【整改时限：2022年6月】

二十二、矿山生态修复严重滞后。中国有色集团在产矿山共有8座，有3座未按边开采、边治理原则及时开展生态修复。中色股份公司下属白音诺尔公司有14个废石堆场和4个露天采坑，占地面积分别为60.87万平方米和13.46万平方米，其中，有10个废石堆场和4个露天采坑未开展生态修复；已开展生态修复的4个废石堆场，修复效果较差,表层仍有大面积废石裸露。中色大冶公司铜山口矿露天采区山体大面积裸露，2020年被省级生态环保督察点名通报，当地有关部门3次发函督办，但修复工作严重滞后，截至督察进驻时，露天采坑生态修复工作仍无实质性进展。中色红透山公司铜矿经多年开采，已形成172万立方米的排岩场，最高堆积高度65米。2019年中国有色集团要求该公司完成生态修复工作，但工作推进缓慢，现场督察发现，生态修复效果差，大面积陡坡未做处理，水土流失严重，植被成活率极低。

责任单位：中色股份、中色大冶、中色红透山、投资矿勘部、工程管理部、安全环保部、各出资企业

验收单位：集团整改办、中色股份、中色大冶、中色红透山

整改目标：践行“绿水青山就是金山银山”理念，按照绿色矿山建设要求和“边开采边治理”要求，全面排查集团公司矿山生态环境修复问题，开展治理和生态修复。完成中色白矿、中色大冶铜山口矿、中色红透山矿生态修复工程。

整改时限：2024年12月，长期坚持

整改措施：

1.中色白矿对现有的14个废石堆场和4个露天采坑进行全面生态修复：

（1）对已废弃的11个废石堆场按照矿山地质环境恢复治理方案开展治理修复，完成治理面积50万平方米。【整改时限：2023年12月】

（2）做好在用3个废石场（新建竖井废石场、混合井废石场和3号竖井废石场）地质环境治理，一是在用期间按要求设置挡渣墙、导流渠，持续做好维护；二是根据在用废石场的设计使用年限及使用现状，提前做好治理方案和措施。规划治理面积12万平方米。【整改时限：2023年12月，长期坚持】

（3）按照矿山地质环境恢复治理方案做好4个露天采坑的治理和生态修复工作。北区1号露天采坑按照矿山地质环境恢复治理方案开展治理和生态修复；委托第三方机构对南区2、3、4号露天采坑塌陷区进行环境现状调查、风险评估和生态修复方案的编制工作，2022年8月完成方案编制，方案评审通过后严格按照方案组织实施。方案实施前采取洒水抑尘、拉网围封等措施对露天采坑进行生态环境防控。【整改时限：北区2024年12月完成生态修复，南区2022年8月完成方案编制，按照方案开展生态修复】

2.中色大冶将铜山口矿《露采坑边坡生态修复治理工程设计方案》计划的三年工期压缩调整为二年，优化劳动组织，采取多作业面施工，加快地质环境治理进度。【整改时限：2022年12月】

3.中色红透山实施排岩场废石综合利用工程，实现废石资源化。委托有资质的第三方机构或单位编制生态治理和修复方案，并通过评审。废石清运完成后开展生态治理和修复工作，彻底解决排岩场对周边生态环境、安全的影响。【整改时限：2021年8月开始实施废石清运，2024年12月完成废石清运】

4.集团公司对各矿山地质环境恢复治理与生态修复全面进行排查，未达到要求的，制定整改方案，按方案进行整改。【整改时限：2023年3月形成排查结果和整改方案，整改完成时间根据方案确定】